QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH GREENMART LOYALTY

PHẦN A — THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, gồm 4 Sprint trong 8 tuần. Thời gian này đủ để phát triển, kiểm thử và nhận phản hồi định kỳ, đồng thời linh hoạt điều chỉnh sản phẩm.

2. Phân công vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Xác định giá trị sản phẩm, quản lý và ưu tiên Product Backlog, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ. |
| Scrum Master (SM) | Đảm bảo Scrum được thực hiện đúng, tổ chức sự kiện Scrum, hỗ trợ loại bỏ trở ngại. |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao Increment đạt chất lượng. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng

Sprint Review giúp các bên kiểm tra kết quả, nhận phản hồi và điều chỉnh Backlog. Sự kiện thể hiện hai trụ cột Thanh tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation).

PHẦN B — PRODUCT BACKLOG VÀ MOSCOW

1. Tiêu chí ưu tiên

Must: Thiếu sẽ khiến nghiệp vụ cốt lõi không hoạt động hoặc dữ liệu điểm sai.

Should: Quan trọng nhưng có thể triển khai sau mà không làm gián đoạn nghiệp vụ chính.

Could: Tăng trải nghiệm, chưa cấp thiết.

Won't have this time: Ngoài phạm vi 8 tuần, để dành giai đoạn sau.

2. Product Backlog

| ID | Hạng mục | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tích điểm khi đơn hàng thanh toán thành công | Must | Chức năng cốt lõi. |
| US02 | Đổi điểm lấy giá trị giảm giá | Must | Đảm bảo sử dụng điểm. |
| US03 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must | Đảm bảo số dư chính xác. |
| US04 | Xem lịch sử giao dịch điểm | Must | Phục vụ kế toán đối soát. |
| US05 | Xem số dư điểm | Must | Giúp khách hàng biết quyền lợi. |
| US06 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Should | Hạn chế mất quyền lợi. |
| US07 | Xem ngày hết hạn của điểm | Should | Tăng tính minh bạch. |
| US08 | Xem lịch sử ưu đãi đã sử dụng | Could | Cải thiện trải nghiệm. |
| US09 | Gợi ý ưu đãi cá nhân hóa | Won't | Phức tạp, chưa cần thiết. |

Quy tắc nghiệp vụ: 10.000đ = 1 điểm khi đơn thành công; 100 điểm = 20.000đ; điểm có hiệu lực 12 tháng và tự động trừ khi hết hạn; ưu đãi không cộng dồn trừ khi hệ thống xác nhận.

3. Hạng mục Sprint 1

Chọn 5 Must (US01–US05) và 2 Should (US06–US07), đúng giới hạn nguồn lực; Developers xác nhận tính khả thi tại Sprint Planning.

PHẦN C — ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

1. User Story US01: Là khách hàng, tôi muốn được tích điểm khi thanh toán thành công để nhận quyền lợi Loyalty.

2. Acceptance Criteria (Given – When – Then)

AC1 – Thành công: Given đơn hàng 250.000đ đã thanh toán thành công; When hệ thống tích điểm; Then cộng 25 điểm và ghi lịch sử.

AC2 – Chưa thanh toán: Given đơn hàng đang chờ thanh toán; When hệ thống xử lý; Then không cộng điểm.

AC3 – Ngoại lệ: Given đơn 300.000đ đã được cộng 30 điểm; When đơn bị hủy hợp lệ; Then thu hồi 30 điểm, cập nhật số dư và không thu hồi trùng.

3. Definition of Done (DoD)

- Mã nguồn được rà soát và tuân thủ quy chuẩn.

- Kiểm thử đơn vị, tích hợp hoàn tất; không còn lỗi nghiêm trọng.

- Chức năng tích hợp và chạy được trong môi trường kiểm thử.

- Tài liệu nghiệp vụ, API và kết quả kiểm thử được cập nhật.

PHẦN D — XỬ LÝ THAY ĐỔI

Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ giữa Sprint 1.

1. Quy trình xử lý

SM tiếp nhận, PO đánh giá giá trị và mức độ khẩn cấp.

PO cùng Developers phân tích tác động và cập nhật Backlog.

Nhóm thương lượng điều chỉnh phạm vi nếu vẫn bảo vệ được Sprint Goal; không tự ý thêm việc làm phá vỡ Sprint.

Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, PO có thể hủy Sprint và lập kế hoạch lại.

2. Ảnh hưởng

Backlog: Cập nhật US02, tỷ lệ mới và thời điểm hiệu lực.

Acceptance Criteria: Given khách hàng có ít nhất 100 điểm hợp lệ và tỷ lệ mới có hiệu lực; When đổi 100 điểm; Then được giảm 25.000đ. Bổ sung kiểm thử số dư không đủ và tỷ lệ trước/sau thay đổi.

DoD: Giữ nguyên tiêu chuẩn chất lượng chung; nếu thêm chức năng cấu hình tỷ lệ, phải kiểm thử và cập nhật tài liệu theo DoD.